**Projet Informatique de parcours**

**Image 3**

Équipe :

Boichon Maxime

Bourlet Clément

De Larocque Latour Enguerran

Tibari Ilyas

Zahiri Oumaima

*Compte-rendu de la réunion du 18/11/2021*

* Présentation de l’état d’avancement du projet au terme du sprint 3 :
* Insertion des vidéos à partir de l’explorateur de fichiers
* Lecture des vidéos en mode image par image
* Avancement du tracé des lignes de fond de terrain et de cages
* Intégration du traitement d’image (détection de la balle) à l’application
* Présentation d’une maquette pour le visuel de l’interface graphique
* Discussions sur les points d’amélioration
* Présentation des points de travail pour le sprint 3 :
  + Réalisation des tests sur la partie traçage des bords de terrain et des cages
  + Amélioration de l’intégration des détections de balle et des bords à l’application
  + Début de la partie fonctionnelle de détection des événements (buts, sorties, gamelles)
  + Modification du travail effectué en fonction des remarques du Product Owner

Prochaine réunion le 2/12/2021 de 9h10 à 9h25

Réalisé le 18/11/2021